А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

городского поселения г. Котово

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 16.08.2018г.                                                                                                                 № 453

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной  программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"на 2019 год в городском поселении г. Котово

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Волгоградской области №174-ОД от 19.12.13. "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", Постановлением Правительства Волгоградской области № 812-п от 31.12.13. "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области №144/2-ОД от 24.09.14. "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г.Котово, администрация городского поселения г.Котово постановляет:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" в городском поселении г. Котово на 2019 год,  согласно приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации городского поселения г.Котово котово-адм.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации городского поселения г. Котово А.А. Смолянского.

Глава городского поселения г. Котово                                                        М.Л. Пьянков

Приложение №1

к Постановлению главы администрации

городского поселения г. Котово №  453       от 16.08.2018

Муниципальный краткосрочный  план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Котово, на 2019 год.

Таблица №1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения г. Котово, в 2019 году.

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количес- тво этажей | Количес- тво подъездов | Общая площадь МКД , всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегис- трирован- ных в МКД на дату утвержден- ния кратко- срочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплу-атацию | заверше- ние послед- него капита-льного ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помеще- ний , находя- щихся в собствен-ности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. |  | руб./кв.м. | руб./кв.м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ул. Мира дом № 161 | 1961 | 2016 | кирпич | 5 | 3 | 3 080,7 | 2 235,0 | 2 183,8 | 91 | 10 515 815,54 | 3 413,45 | 14 000 | 4 кв. |
| 2 | ул. Мира дом № 169 | 1958 | 2016 | кирпич | 3 | 4 | 2 698,7 | 1 889,8 | 1 885,3 | 58 | 10 356 786,32 | 3 837,69 | 14 000 | 4 кв. |
| 3 | ул. Мира, дом № 175 | 1964 | 2018 | кирпич | 4 | 3 | 2 164,4 | 2 018,3 | 1 993,5 | 80 | 186 466,68 | 75,65 | 14 000 | 4 кв |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 7 943,8 | 6 143,1 | 6 651,4 | 229 | 21 059 068,54 |  |  |  |

Таблица №2

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории городского поселения г. Котово в 2019 году, по видам работ.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость ремонт подвала | Стоимость ремонт фундамента | Ремонт фасадов , в том числе ремонт или замена балконов |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | разработка проектной документации | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | Руб. | руб. | кв.м. | руб. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Мира, дом № 161 | 10 515 815,54 | - | Не определена | 2 477,1 | 6 148 806,25 | 3 472 845,61 | 688 260,34 | 205 903,35 |
| 2 | ул. Мира, дом № 169 | 10 356 786,32 | 3 688 975,7 | Не определена | 1 697,0 | 4 212 395,22 | 1 778 913,2 | 469 344,12 | 207 158,08 |
| 3 | ул. Мира, дом № 175 | 186 466,68 | - | Не определена | - | - | Не определена | 186 466,68 | Не определена |
|  | Итого | 21 059 068,54 | 3 688 975,7 | Не определена | 4 174,1 | 10 361 201,47 | 5 251 758,81 | 1 344 071,14 | 413 061,43 |

Таблица № 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории городского поселения г. Котово в 2019 году.

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД , всего | Количество жителей зарегистри- рованных в МКД на дату утвержденного краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ул. Мира, дом № 161 | 3 080,7 | 91 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 515 815,54 | 10 515 815,54 |
| 2 | ул. Мира, дом № 169 | 2 698,7 | 58 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 356 786,32 | 10 356 786,32 |
| 3 | ул. Мира, дом № 175 | 2 164,4 | 80 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 186 466,68 | 186 466,68 |
|  | Итого | 7 943,8 | 229 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 21 059 068,54 | 21 059 068,54 |