 **А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

 **Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **13 июня 2019 г. № 337**

# **О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

# **и социальной сферы городского поселения г. Котово**

# **к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.**

### В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2019-2020гг. администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению №1.

2. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. (далее ОЗП), согласно приложению №2.

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг., согласно приложению №3.

4. Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2019-2020гг., согласно приложению №4.

5. Утвердить Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг, согласно приложению №5.

6. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ всех форм собственности:

принять меры по выполнению намеченных мероприятий по подготовке к ОЗП объектов ЖКХ;

обеспечить своевременное представление оперативных данных и отчета «1-ЖКХ (зима) срочная», со сроками предоставления еженедельно по средам, по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях;

обеспечить личный контроль подготовки к эксплуатации в зимних условиях источников тепло-, водоснабжения, водоотведения, инженерных сетей подведомственных предприятию и обслуживаемого жилищного фонда;

 откорректировать планы взаимодействия на случай возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, пополнить аварийный запас материально-технических ресурсов до 1 октября 2019г.;

принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода.

7. Рекомендовать ООО «Тёплый город»:

укомплектовать кадровый состав обученным персоналом, обеспечить его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также нормативно-технической документацией, инструкциями и технологическими схемами, завершить ремонт систем тепло-, водоснабжения, инженерных сетей, энергетических установок до 1 октября 2019г.;

обеспечить эффективную работу аварийно-диспетчерских служб.

8. Рекомендовать ТСЖ/ТСН, управляющим организациям городского поселения г. Котово:

 завершить подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону с оформлением актов до 1 сентября 2019г., приложение №6.

 получить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2019-2020гг. до 15 сентября 2019г., приложение №7.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, в порядке установленном Уставом городского поселения г. Котово и подлежит размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово котово.адм-рф.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово М.Л. Пьянков

Приложение №1

 к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

**Программа**

 **проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду**

1. Общее положение

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Программа определяет ежегодный порядок оценки готовности к отопительному периоду.

1.3. Проверка осуществляется межведомственной комиссией по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово и других потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), утвержденной администрацией городского поселения г. Котово.

2. Объекты, подлежащие проверке

2.1. Потребитель тепловой энергии, лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.2. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

2.3. Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключившие в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.4. Теплоснабжающая организация.

3. Порядок проведения проверки

3.1. Комиссия проверяет выполнение предприятиями и потребителями тепловой энергии требований, установленных главой III-IV Правил (далее – требования по готовности).

3.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

3.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Актом), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки по рекомендуемому Правилами образцу.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.4. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень), с указанием сроков их устранения;

3.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется в соответствии с Правилами.

3.6. Паспорт готовности выдаётся администрацией городского поселения по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к исполнению требований по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Правилами.

3.7. Паспорта готовности выдаются в срок не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября для теплоснабжающей организации.

3.8. В случае устранения замечаний к выполнению требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.7. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3.9. Объекты проверки, не получившие паспорта готовности до даты, утверждённой в пункте 3.7. настоящей Программы, обязаны продолжать подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний, указанных в акте проверки. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

4. Порядок взаимодействия Комиссии с теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

4.1. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию пакет документов по выполнению требований по готовности объектов к отопительному сезону в соответствии с Правилами.

4.2. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию городского поселения г. Котово информацию по выполнению требований Правил.

 Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к осенне-зимнему периоду.

4.4. Потребители тепловой энергии оформляют акт технического состояния оборудования к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

4.5. Комиссия рассматривает представленные документы, составляет Акт на основании, которого комиссией подготавливается Паспорт.

Приложение №2

 к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

Состав Межведомственной комиссии

по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период

2019-2020гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| **Председатель комиссии:** |
| 1 | Пьянков Мирон Львович  |  глава городского поселения г. Котово |
| **Заместитель председателя комиссии:**  |
| 2 | Равчеев Александр Александрович | заместитель главы городского поселения г. Котово  |
| **Секретарь комиссии:** |
| 3 | Запевалова Анастасия Гайраткуловна | ведущий специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово  |
| **Члены комиссии:** |
| 4 | Супрун Ирина Ивановна | начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| 5 | Варченко Ольга Павловна | главный специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово  |
| 6 | Кочкарев Андрей Алексеевич | инженер тепловой инспекции ООО «Тёплый город» (по согласованию) |
| 7 | Рагузин Александр Васильевич | Начальник Камышинского территориального отдела Нижнее-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 8 | Чупинин Павел Анатольевич | директор филиала ОАО «Газпромгазораспределение Волгоград» в г. Котово (по согласованию) |

Приложение №3

 к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

**Положение о комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.**

**1. Общие положения**

1.1. Постоянно действующая комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства исоциальной сферыгородского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. (далее Комиссия) является коллегиальным органом администрации городского поселения г. Котово и создается с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства исоциальной сферыгородского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

**2. Цели и задачи комиссии**

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

**3. Организация деятельности комиссии**

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители администрации городского поселения г. Котово;

- по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- представители теплоснабжающей организации.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: актов и паспортов готовности.

**4. Порядок работы Комиссии**

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

4.2. Заседания Комиссии проводятся еженедельно по пятницам, в 10-00 часов (время местное), начиная с 14 июня 2019 года.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

4.4. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.5. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.6. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных [главами III-IV](http://кисельня.рф/?p=14811#sub_1300) Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.

4.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение №4

 к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

городского поселения г. Котово к отопительному периоду 2019-2020гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки |
| 01 июля 2019 г., 20 процентов | 01 августа 2019 г., 40 процентов | 01 сентября 2019 г., 70 процентов | 01 октября 2019 г., 95 процентов | 15 октября 2019 г., 100 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв. метров, тыс. единиц | 288,80,127 | 57,7625 | 115,5251 | 202,1689 | 274,36121 | 288,8127 |
| 2 | Подготовка котельных | единиц | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Подготовка тепловых сетей | километров | 16,599 | 3,28 | 6,56 | 11,48 | 15,58 | 16,599 |
| 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка водозабора | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 14 | 2,8 | 5,6 | 9,8 | 13,3 | 14 |
| 7 |  Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подготовка водопроводных сетей | километров | 155,6 | 31,12 | 62,24 | 108,92 | 147,82 | 155,6 |
| 9 | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Подготовка канализационных сетей | километров | 36 | 7,2 | 14,4 | 25,2 | 34,2 | 36 |
| 12 | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 13 | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. кв. метров | 524,7 | 104,94 | 209,88 | 367,29 | 498,47 | 524,7 |
| 14 | Подготовка газопровода | километров | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. | млн. рублей | 8,8 | 1,76 | 3,52 | 6,16 | 8,36 | 8,8 |
| 16 | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности  | штук | 1 | - | - | - | - | 1 |

Приложение №5

 к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06. 2019г. №337

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. |  |
|  |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование объектов, работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примечание |
|   | **МУП "Водоканал"** |
|   | **Водопроводные сети** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода по ул. Свердлова в границах домов д.№18÷д.№29Ø225мм | м. | 350,0 | 722,84 | июнь | Житников Ю.Г. | Собственные средства |   |
| 2 | Замена водопровода по ул. Зеленая от ул. Ангарская до пер. Пархоменко Ø110мм | м. | 850,0 | 569,82 | август | Житников Ю.Г. | Собственные средства |   |
| 3 | Замена водопровода по ул. Зеленая от пер. Пархоменко до д.№22 по ул. Зеленая Ø110мм | м. | 300,0 | 181,64 | август | Житников Ю.Г. | Собственные средства |  |
| 4 | Замена водопровода по ул. Северная Ø110мм | м. | 500,0 | 586,00 | июль | Житников Ю.Г. | Собственные средства |
| 5 | Замена пожарных гидрантов и в/колонок | шт. | 6 | 45,0 | апрель-сентябрь | Житников Ю.Г. | Собственные средства |
|  | ИТОГО |  | 2000,0 | 2105,3 |  |  |  |  |
|  | **ВРП-2** |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев и резервуаров | м3 | 3 | 53,87 | май-август | Житников Ю.Г. | Собственные средства |   |
| 2 | Замена задвижки Ду500мм | шт. | 1 | 273,45 | май | Житников Ю.Г. | Собственные средства |   |
| 3 | Замена задвижки Ду200мм  | шт. | 1 | 24,77 | сентябрь | Житников Ю.Г. | Собственные средства |   |
|   | ИТОГО |   |  | 352,1 |   |   |   |   |
|   | **Канализационные сети** |
| 1 | Замена насоса СМ200-150-500/4 на ГФНС | шт. | 1 | 180 | май | Горбатов А.А. | Собственные средства |   |
| 2 | Бетонирование отмосток к/колодцев | м³ | 4 | 28,8 | май-август | Горбатов А.А. | Собственные средства |   |
| 3 | Установка люков | шт. | 10 | 46 | май-август | Горбатов А.А. | Собственные средства |   |
| 4 | Замена плит на канализационных колодцах | шт. | 10 | 73,3 | май-август | Горбатов А.А. | Собственные средства |  |
|   | ИТОГО |   |   | 328,1 |   |   |   |   |
|   | **ОСК** |
| 1 | Замена илопроводящих труб на первичных отстойниках | м | 50 | 267,3 | июнь-июль | Коробков В.С. | Собственные средства |   |
| 2 | Ремонт песколовки №2 | м | 30 | 49,2 | август | Коробков В.С. | Собственные средства |  |
|   | ИТОГО |   |   | 316,5 |   |   |   |   |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **3102,0** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|   | **ООО "Тёплый город"** |
| 1 | Замена трубной части котла ДКВР 10/13 №5 на Центральной котельной | пмпм | 70 труба котловая экранная d51 мм (фронтальная) 70 труба котловая d51 мм (задняя) | 25,60 | 06.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 2 | Обмуровочные работы котла ДКВР 10/13 №5 Центральной котельной | шттнмешлкг | 420 кирпич шамотный1,50 мертель10 цемент10 стекло жидкое100 асбокартон | 23,514,03,60,312,3 | 06.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 3 | Замена трубной части котла ДКВР 10/13 №3 на Центральной котельной | пмпмпм | 35 труба котловая экранная d51 мм (фронтальная)35 труба котловая d51 мм (задняя)80 труба конвективная d51 мм  | 26,9 | 01.06.-21.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 4 | Обмуровочные работы котла ДКВР 10/13 №3Центральной котельной | штмештнлкг | 431 кирпич шамотный10 цемент1,5 мертель10 стекло жидкое120 асбокартон | 24,13,614,00,314,8 | 01.06.-21.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 5 | Замена запорной арматуры на Центральной котельной | шт штштшт | 1 задвижка D 200 PY 161 задвижка D 150 PY 102 задвижка D 100 PY 102 задвижка D 50 PY 10 | 13,88,67,23,1 | 22.06.-30.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 6 | Замена внутреннего водопровода на Центральной котельной | штм | 4 отвод d108 мм13 труба d108 мм | 8,8 | 22.06.-30.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 7 | Замена дренажной линии котлов на Центральной котельной | штм  | 10 отвод d57 мм16 труба d57 мм | 7,6 | 01.07.-12.07.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 8 | Замена трубной части котла ТВГ-8 №1 на котельной №6 | штпм | 1 блок конвективный200 труба котловая d51 мм | 280,6 | 01.07.-31.07.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 9 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8М №1 на котельной №6 | шттнштмеш | 525 кирпич шамотный1,5 мертель3000 кирпич красный10 цемент | 24,714,051,03,6 | 01.07.-31.07.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 10 | Замена трубной части котла ТВГ-8 №2 на котельной №6 | пм | 179 труба котловая d51 мм | 32,0 | 01.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 11 | Замена верхних коллекторов котла ТВГ-8 №2 на котельной №6 | пмшттншт | 20 труба котловая d108 мм 100 асбест листовой0,9 мертель20 отвод d108 мм | 13,912,38,49,9 | 01.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 12 | Замена трубной части котла ТВГ-8 №3 на котельной №6 | пм | 179 труба котловая d51 мм | 32,0 | 01.06.-30.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 13 | Замена трубной части котла Е 1/9 на котельной №6 | пмштшт | 50 труба котловая d51 мм10 асбест листовой 3 лист металлический 2,5х125мм | 16,020,612,8 | 01.011.-30.11.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 14 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8М №3 на котельной №6 | шттнштмеш | 525 кирпич шамотный2,5 мертель3000 кирпич красный10 цемент | 24,723,451,03,6 | 01.06.-30.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 15 | Замена запорной арматуры на котельной №6 | штштштштшт | 1 задвижка D 200 PY 10 1 задвижка D 150 PY 10 5 задвижка D 100 PY 10 5 задвижка D 80 PY 10 2 задвижка D 50 PY 10  | 13,88,618,112,63,1 | 01.05.-15.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 16 | Замена насоса ГВС К-100-65 на котельной №6 | шт | 1 насос без электродвигателя | 22,0 | 01.08.-15.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 17 | Замена насоса подпиточного ТС КС-12-20/2 на котельной №6 | шт | 1 насос с частотным преобразователем | 30,0 | 01.08.-15.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 18 | Ремонт котла КВС-2,5 №5 на котельной №1,2 | мм²м | 12 труба d57 мм3 металл листовой 3 мм4 труба d76 мм | 17,212,81,3 | 01.06.-30.06.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 19 | Ремонт котла КВС-2,3 №6 на котельной №1,2 | мм² | 12 труба d57 мм3 металл листовой 3 мм | 17,112,7 | 01.07.-15.07.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |   |
| 20 | Ремонт котла КВС-4,0 №2 на котельной №3 | мм²м | 12 труба d57 мм3 металл листовой 3 мм12 труба d76 мм | 17,212,81,3 | 01.08.-30.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 21 | Ремонт котла КВС-2,5 №1 на котельной №3 | мм² | 12 труба d57 мм3 металл листовой 3 мм | 17,212,8 | 01.09.-30.09.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 22 | Замена запорной арматуры на котельной №3 | штштшт | 2 задвижка D 100 PY 101 задвижка D 150 PY 101 задвижка D 250 PY 10 | 7,28,620,8 | 01.10.-15.10.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 23 | Замена насоса Д 200-36 на котельной №2 | шт | 1 насос | 56,0 | 13.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 24 | Ремонт насоса Д 200-36 на котельной №3 | шт | 1 з/ч для насосного агрегата | 20,0 | 13.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 25 | Замена запорной арматуры на котельной № 1,2 | штштшт | 2 задвижка D 100 PY 101 задвижка D 150 PY 102 задвижка D 80 PY 10 | 7,28,65,0 | 13.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 26 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | штштштштштштштштштштшт | 1 задвижка D 300 PY 101 задвижка D 250 PY 102 задвижки D 200 PY 104 задвижки D 150 PY 1012 задвижек D 100 PY 1010 задвижек D 80 PY 107 задвижек D 50 PY 1010 фланец D 150 мм10 фланец D 100 мм10 фланец D 80 мм10 фланец D 50 мм | 28,120,827,634,528,925,210,99,44,43,52,3 | 13.05.-31.05.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 27 | Замена участка ТС туб. отделение ЦРБ | пмшт | 100 труба d89 мм8 отвод d89 мм | 36,21,8 | 01.09.-15.09.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 28 | Замена участка ГВС туб. отделение на ЦРБ | пмшт | 100 труба d57 мм8 отвод d57 мм | 35,21,7 | 01.08.-15.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 29 | Замена ввода ТС ТК-24, ул. Чапаева, д.5 | пмшт | 150 труба d76 мм6 отвод d76 мм | 70,91,1 | 01.08.-15.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 30 | Замена участка ТС - ул. Мира, д.191-193 | пмшт | 150 труба d159 мм6 отвод d159 мм | 159,24,4 | 01.08.-15.08.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 31 | Замена участка ГВС ул. Мира, 191-193 | пмшт | 150 труба d108 мм6 отвод d108 мм | 87,82,9 | 15.09.-30.09.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 32 | Замена участка ТС ТК-165 - ТК-166 | пмштшт | 15 труба d325 мм2 отвод d325 мм4 фланец d300 мм | 61,110,25,3 | 15.09.-30.09.2019г | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 33 | Ремонт изоляции ТС и ГВС | м3м2бухта | 50 мин.плита «Изовер»1000 стеклоткань1 шпагат | 54,149,00,5 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **1987,6** |   |   |   |   |
|   | **МБУ "Городское хозяйство"** |
| 1 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | м² | 1204,8 | 1059,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 2 | Заготовка песко-соляной смеси | тн. | 748 | 275,00 | 3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 3 | Подготовка а/транспортной и спец/техники | ед. | 12 | 95,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 4 | Дренаж открытый (обкос, очистки) | мп. | 11050 | 122,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 5 | Очистка труб | шт. | 50 | 6,50 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 6 | Ремонт дренажных ст.труб, решеток | мп. | 10 | 12,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 7 | Обкашивание обочин, откосов, кюветов (водоотведных канав) | мп. | 6400 | 10,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 8 | Грунтовые дороги (грейдирование) | мп. | 18000 | 136,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 9 | Срезка завышенных обочин авт.дорог | мп. | 2100 | 15,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 10 | Планирование обочин | мп. | 3200 | 10,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 11 | Мосты автомобильные (текущий ремонт) | шт. | 6 | 69,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 12 | Мосты пешеходные (текущий ремонт) | шт. | 4 | 5,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 13 | Остановки (текущий ремонт) | шт. | 12 | 10,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 14 | Колодцы (текущий ремонт) | шт. | 5 | 15,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 15 | Въездные знаки (текущий ремонт) | шт. | 3 | 16,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 16 | Текущий ремонт памятников | шт. | 7 | 10,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 17 | Текущий ремонт: урн/лавочек | шт. | 50/53 | 9,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
| 18 | Содержание плотин (обкос камыша) | шт. | 1/2500м2 | 35,00 | 2-3 квартал 2019г. | МБУ "Городское хозяйство" | Бюджет городского поселения г. Котово |   |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **1909,5** |   |   |   |   |
|   | **МУП "Благоустройство"** |
| 1 | **Свердлова 20** |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 9 | 12,4 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 11,0 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Ремонт швов соединения панелей | п.м. | 50 | 15,5 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 5 | 1,5 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Ремонт системы отопления в подвале | п.м. | 30 | 30,0 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 2 | **Лаврова 10** |   |   |   |   |   |  |   |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 5,19 | 7,4 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|  | Ремонт цоколя | м2 | 20 | 2,2 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
| 3 | **Лаврова 9** |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | 0,6 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|   | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 2,7 | 3,8 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|   | Ремонт цоколя | м2 | 15 | 1,7 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
| 4 | **Лаврова 8** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|   | Установка козырька над входной дверью | шт. | 1 | 1,1 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
|   | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 4,11 | 5,7 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |   |
| 5 | **Мира 181** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 6 | 1,8 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 6,18 | 8,5 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 6 | **Разина 14** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления в подвале | п.м. | 60 | 50,0 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Ремонт крыльца 1-го подъезда | шт. | 2 | 1,0 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 4 | 1,2 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 7,41 | 10,2 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Ремонт цоколя | м2 | 5 | 0,55 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 7 | **Губкина 1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца 1-го подъезда | шт. | 1 | 0,5 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | 0,9 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 5,76 | 8,0 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 8 | **Нефтяников 2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления в подвале | п.м. | 140 | 70,0 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 5,76 | 8,0 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 9 | **Мира 167** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 4,32 | 5,94 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 10 | **Мира 175** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 4,89 | 6,8 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 11 | **Мира 199/2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступенек | шт. | 3 | 5,0 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 2,7 | 3,8 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 12 | **Победы 26** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступенек | шт. | 3 | 5,0 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | 0,6 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 7,83 | 10,8 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 13 | **60 лет ВЛКСМ 9** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 6,18 | 8,5 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 1 | 0,3 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 14 | **Мира 163** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 9 | 12,4 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Замена разбитых стекол | шт. | 5 | 1,5 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|  | Ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 2,0 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 15 | **Победы 6** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 4,11 | 5,7 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 16 | **Победы 8** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 3,2 | 4,42 | до 15.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 17 | **Победы 4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 1,35 | 1,89 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
| 18 | **Некрицухина 21** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | м3 | 2,7 | 3,75 | до 20.08.2019г | МУП "Благоустройство" | Собственники МКД |  |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **333,75** |   |   |   |   |
|   | **ООО "ЖЭУ г. Котово"** |
| 1 | **60 лет ВЛКСМ 1** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,26 | 5,848 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 2 | **60 лет ВЛКСМ 3** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,26 | 9,968 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 3 | **60 лет ВЛКСМ 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,99 | 9,597 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 4 | **60 лет ВЛКСМ 5** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,26 | 5,848 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 5 | **60 лет ВЛКСМ 2** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 11 | 0,11 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 2,448 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 5 | 12,19 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 6 | **Губкина 2** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,77 | 6,299 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 7 | **Губкина 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,83 | 10,75 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 8 | **Губкина 10** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,58 | 6,288 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 9 | **Коммунистическая 58** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,28 | 4,503 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 10 | **Коммунистическая 72** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,33 | 8,691 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 11 | **Коммунистическая 78** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,04 | 11,039 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 12 | **Коммунистическая 80** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,04 | 11,039 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 13 | **Коммунистическая 82** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 8 | 0,8 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 1,632 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 17,78 | 24,412 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 14 | **Пионера Лаврова 2** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 15 | **Пионера Лаврова 3** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,98 | 2,65 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 16 | **Пионера Лаврова 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 17 | **Пионера Лаврова 5** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,01 | 2,75 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 18 | **Пионера Лаврова 6** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,11 | 5,643 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 19 | **Пионера Лаврова 11** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 20 | **Пионера Лаврова 15** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 21 | **Пионера Лаврова 17** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 22 | **Мира 147** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,21 | 8,526 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 23 | **Мира 159** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,38 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 24 | **Мира 161** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,93 | 9,515 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 25 | **Мира 171** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,16 | 7,085 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 26 | **Мира 183** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,38 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 27 | **Мира 185** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,47 | 10,256 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 28 | **Мира 187** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,83 | 10,75 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 29 | **Мира 195 "а"** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,79 | 7,95 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 30 | **Мира 199/1** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,25 | 3,089 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 31 | **Мира 203/1** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 32 | **Мира 203/2** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 33 | **Некрицухина 13** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,49 | 3,419 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 34 | **Некрицухина 19** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,26 | 1,73 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 35 | **Нефтяников 3** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,02 | 5,519 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 36 | **Нефтяников 7** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,16 | 11,204 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 37 | **Победы 5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,61 | 11,162 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
| 38 | **Победы 9** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 11,37 | 16,558 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 39 | **Победы 11** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,13 | 11,162 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 40 | **Победы 12** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,01 | 2,76 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 41 | **Победы 16** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,1 | 2,883 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 42 | **Победы 18** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,67 | 3,666 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 43 | **Победы 20** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,76 | 3,789 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 44 | **Победы 22** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 45 | **Победы 24** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 46 | **Победы 28** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,89 | 6,714 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 47 | **Победы 33** |   |   |   |   |   |   |   |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,47 | 14,375 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 48 | **Победы 36** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,9 | 9,474 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 49 | **Победы 38** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 1,632 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,879 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,08 | 13,84 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 50 | **Победы 40** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,45 | 8,856 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 51 | **Победы 46** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,38 | 10,133 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 52 | **Разина 6** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 12,06 | 16,558 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 53 | **Разина 10** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,58 | 10,407 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 54 | **Разина 12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,62 | 10,407 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |  |
| 55 | **Свердлова 2** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,14 | 16,558 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 56 | **Свердлова 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,5 | 10,407 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 57 | **Свердлова 16** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,62 | 10,462 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 58 | **Свердлова 24** |  |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 11,28 | 15,487 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 59 | **Свердлова 28** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,66 | 9,144 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 60 | **Свердлова 29** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,1 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,09 | 8,362 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 61 | **Свердлова 30 "а"** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,1 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 62 | **Синельникова 6** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,847 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 63 | **Строительная 14** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,24 | 4,448 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 64 | **Тополиная 16** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 65 | **Тополиная 18** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 66 | **Чапаева 1** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,51 | 4,819 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 67 | **Чапаева 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,37 | 3,255 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 68 | **Чапаева 6** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,31 | 3,172 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 69 | **Чапаева 8** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,19 | 3,006 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 70 | **Чапаева 14** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,9 | 10,847 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 71 | **Чернышевского 16** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,69 | 3,693 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 72 | **Школьная 4** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,1 | 1,373 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
| 73 | **Школьная 6** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,98 | 2,719 | до 15.08.2019г | ООО "ЖЭУ г. Котово" | Собственники МКД |   |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **822,94** |   |   |   |   |
|   | **"УК "Жилищное хозяйство города Котово"** |
| 1 | Подготовка систем отопления МКД к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |   |
|   | а) Текущий ремонт систем отопления | м | 80 | 80,8 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
|   | б) Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах МКД | шт | 9 | 4,5 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
|   | в) Замена запорной арматуры | шт | 4 | 9,8 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
| 2 | Холодное водоснабжение |  |   |   |   |   |   |   |
|   | а) Текущий ремонт систем ХВС | м | 20 | 14,0 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
|   | б) Ревизия запорной арматуры в узлах учета ХВС | шт | 3 | 1,5 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
|  | в) Замена запорной арматуры |  шт | 2 | 5,0  |   | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
|  3 | Водоотведение  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | а) Текущий ремонт систем водоотведения | м | 12 | 4,2 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |   |
| 4 | Ремонт кровель МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Текущий ремонт кровельного покрытия МКД | м2 | 30 | 13,5 |  | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | Собственники МКД |  |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **133,1** |   |   |   |   |
|   | **ООО "Уют-Волга"** |
| 1 | Подготовка систем отопления МКД к работе в осенне-зимний период |   |   |   |   |   |   |   |
|   | а) Текущий ремонт систем отопления | м | 60 | 66,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
|   | б) Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах МКД | шт | 8 | 4,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
|   | в) Замена запорной арматуры | шт | 2 | 5,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
|  | г) Поверка теплосчетчиков | шт  | 1 |   |   | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
| 2  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |   |
|   | а) Текущий ремонт систем ХВС | м | 40 | 28,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
|   | б) Ревизия запорной арматуры в узлах учета ХВС | шт | 3 | 1,5 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
|   | в) Замена запорной арматуры | шт | 1 | 2,5 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |   |
| 3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Текущий ремонт систем ГВС | м | 30 | 21,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |  |
|  | б) Ревизия запорной арматуры в узлах учета ГВС | шт | 1 | 0,5 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Текущий ремонт систем водоотведения | м |  |  |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |  |
| 5 | Ремонт кровель МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Текущий ремонт кровельного покрытия МКД | м2 | 120 | 54,0 |  | ООО "Уют-Волга" | Собственники МКД |  |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **187,5** |   |   |   |   |
|   | **ООО «РАЙ»** |
| 1 | Замена труб канализации | м | 74 | 37,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
|  2 | Укрепление проемов дверей подъездных групп | шт | 15 | 5,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
|  3 | Замена участков труб отопления | м | 40 | 60,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
| 4  | Ремонт кровли | м² | 120 | 120,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
| 5  | Ремонт ступеней входных групп | марш | 8 | 12,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
|  6 | Ремонт системы водоснабжения | м | 31  | 25,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
|  7 | Ремонт систем электроснабжения | м | 50 | 13,0 | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
| 8 | Ремонт цоколей | м²  |  40 | 8,0  | Сентябрь 2019г. | ООО УК «РАЙ» | Средства УК |   |
|   | **ВСЕГО** |   |   | **280** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ВСЕГО:** |   |   | **8756,4** |   |   |   |   |
|   |  |   |   |  |   |   |   |   |

Приложение №6

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

**Акт**

**проверки готовности к отопительному периоду**

 **2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " |  | " |  | 20  |  | г. |
| *(место составления акта)* |  | *(дата составления акта)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная  | Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от г.  |  |
|  | *(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)* |
|  |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному  |
| периоду от  | " |  | " |  | 20  |  | г., | утвержденной  |
|  Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от 20 г. |
|  | , |
| *(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)* |
|  |
| с  | " |  | " |  | 20  |  | г. | по  | " |  | " |  | 20  |  | г. | в соответствии  |
|  |
| с [Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/b56bd5ec-1a7e-4af8-8b38-a4cb2d825f0f) провела  |
| проверку готовности к отопительному периоду  |  |
|  |
|  |
| *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* |
|  |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |
|  |
| 1. |  | ; |
|  |
| 2. |  | ; |
|  |
| 3. |  | ; |
|  |
| …….. |
|  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  |
| установила: |  | . |
|  | *(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)* |  |
|  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному  |
| периоду: |  |
|  | . |
|  |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
| Председатель комиссии: |  |
|  | *(подпись, расшифровка подписи)* |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
|  | *(подпись, расшифровка подписи)* |
| Члены комиссии: |  |
|  | *(подпись, расшифровка подписи)* |
|  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
|  |  |
| " |  | " |  | 20  |  | г. |  |
|  | *(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* |
| \* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.      |

Приложение к акту

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес** | **Требования по готовности к отопительному периоду** |
| **Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок** | **Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок** | **Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению** | **Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения** | **Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии** | **Состояние утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов** | **Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов** | **Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии** | **Работоспособность защиты систем теплопотребления** | **Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности** | **Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией** | **Плотность оборудования тепловых пунктов** | **Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов** | **Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель** | **Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок** | **Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность** | **Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 13.06.2019г. №337

**Паспорт готовности к отопительному периоду**

**2019-2020гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдан  |  | , |
|  | *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* |
|  |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: |
|  |
| 1. |  | ; |
|  |
| 2. |  | ; |
|  |
| 3. |  | ; |
|  |
| …….. |
|  |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |
|  |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от  |  | N  |  | . |
|  |
|  |  |
|  | *(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)* |