

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения г. Котово

№ 185 от 23.03.18г

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения г. Котово на 2018-2022 год».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 год» (далее по тексту – Программа). |
| Основание для разработки Программы |  | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2017г. № 1578 «О принятии изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169». |
| Разработчик программы |  | Администрация городского поселения г. Котово |
| Исполнители  Программы |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» администрации городского поселения г. Котово, администрация городского поселения г. Котово, юридические и физические лица, определяемые в соответствии с [Федеральным законом](https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=OGdPSkxKUU5PbXltYzFCRkctMU1jN05IaGtJeTJxVUVIa3JIQ0UxMXVnM0s5c2FQOHNqU0VwZll6ZkRMTTJITDctUXJ3RVpxYk80S1BSNUxybXB4b3kzMUdOQ1dOam9YTTlucXI0ejVOOE0&b64e=2&sign=e9c9b67e07341a298793896730bc0c6a&keyno=17#_blank) от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Основные цели Программы  Основные задачи Программы |  | Основными целями Программы являются:  1. повышение уровня внешнего благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;  2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  3. организация искусственного освещения общественных и дворовых территорий;  4. совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.  Основные задачи Программы:  1. повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения г. Котово;  2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения г. Котово. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Программа реализуется 2018-2022 год. |
| Перечень мероприятий |  | Основными мероприятиями Программы являются:  1. благоустройство дворовых территорий городского поселения;  2. благоустройство общественных территорий городского поселения г. Котово; |
| Объемы и источники финансирования программы |  | Общий объем финансирования Программы 2018-2022 год составит – 8 305 008,07 руб., в том числе из средств:  - федерального бюджета 6 785 191,59 руб.  - областного бюджета 1 104 566,07 руб.  - бюджета городского поселения – 415 250,4 руб. |
| Контроль исполнения Программы |  | Контроль исполнения Программы осуществляет администрация городского поселения г. Котово. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | Основные ожидаемые результаты:  1. благоустройство не менее 25 дворовых территорий многоквартирных домов;  2. асфальтирование не менее 40 000 м2 дворовых территорий; |

3. благоустройство не менее 3-х общественных территорий;

**1.** **Характеристика проблемной сферы благоустройства**

**в городском поселении г. Котово Волгоградской области**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов. Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Одной из важнейших задач городского поселения г. Котово Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства общественных и дворовых территорий.

Программа позволит благоустроить облик городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского поселения г. Котово.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| г. Котово | шт. | 33 | 34 | 34 |
| Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | | | | |
| г. Котово | шт./тыс.кв.м. | 6/7,6 | 7/8,45 | 7/8,45 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| г. Котово | % | 18 | 21 | 21 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | | | | |
| г. Котово | % | 2,5 | 3 | 3 |

**2. Цели, задачи и индикаторы Программы**

Основными целями Программы являются:

1. повышение уровня внешнего благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;

2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

3. организация искусственного освещения дворовых территорий;

4. совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского поселения г. Котово;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения г. Котово;

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

1. **Этапы и сроки реализации Программы**

Программа реализуется в период 2018-2022 год.

1. **Механизмы реализации Программы**

1. Объем средств, полученных в 2018-2022 год в качестве субсидии из федерального и областного бюджета, распределяется следующим образом:

- подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, а также на иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 год.

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

2.3. установка скамеек;

2.4. установка урн.

3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

3.1. оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок;

3.2. устройство автомобильных парковок;

3.3. озеленение территорий;

3.4. ремонт и устройство ограждений;

3.5. устройство пешеходной сети;

3.6. иные виды работ.

4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Программы с перечнем дворовых территорий (приложение 3);

5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) составляет не более 15% от сметной стоимости по минимальному перечню видов работ и не более 50% при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 10% от количества заинтересованных лиц.

6. При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного перечня по комплексному благоустройству дворовых территорий, рекомендовать управляющим компаниям выполнение следующих работ:

- Озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление сухостоя;

- Установка турникетного ограждения детских площадок;

- Ремонт входных групп и подъездов;

- Устройство аншлагов с подсветкой;

-Устройство антивандальных светильников с применением энергосберегающего оборудования.

7. Завершить реализацию Программы до 31.12.2022 года.

1. **Перечень мероприятий программы**

Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

- благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения г.Котово.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 год составит – 8 305 008,07 руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета- 6 785 191,59 руб.,

- областного бюджета- 1 104 566,07 руб.,

- бюджета городского поселения – 415 250,40 руб.

1. **Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Организацию управления Программой осуществляет администрация городского поселения г. Котово, которая также осуществляет контроль:

1.​ за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных из федерального, областного и бюджета городского поселения г. Котово, предоставленных для выполнения Программы;

2.​ за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;

3.​ за достижением целей и задач, о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

1. **Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения г. Котово, что позволит благоустроить территорию городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского поселения. При этом количество и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (парки, скверы, площади и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения г. Котово.

Реализация Программы позволит выполнить:

- благоустройство не менее 25 дворовых территорий многоквартирных домов;

- асфальтирование не менее 40 000 м2 дворовых территорий и пешеходных тротуаров.

- благоустройство не менее 3-х общественных территорий.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий.

**9. Технико-экономическое обоснование Программы**

Общий объем финансирования средств Программы на 2018-2022 год составит–8 305 008,07руб., из них средства городского поселения г. Котово составят - 415 250,40 руб., которые предусмотрены на непредвиденные расходы, для изготовления проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ и работ по благоустройству общественной территории. Для улучшения качества жизни населения городского поселения г. Котово необходимо обеспечить реализацию данной Программы.

1. **Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы**

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**городского поселения г. Котово на 2018-2022 год»**

Перечень

целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование современной

городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |
| Базовый 2017 год | 2018-2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 27 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 21 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского поселения г. Котово) | Проценты | 3 | 100 |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**городского поселения г. Котово на 2018-2022 год»**

Перечень

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 год» | Администрация городского поселения г. Котово |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | **ИТОГО по дворам** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** |
|  | Благоустройство общественной территории «Центральный парк» |  | 2018 | 8305,008 | 6785,191 | 1104,566 | 415,250 | 1 |
|  | Благоустройство общественной территории «Сквер «Старое Котово» |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Благоустройство общественной территории «Парк «Влюбленных» |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **ИТОГИ по общественным территориям** |  |  | **8305,008** | **6785,191** | **1104,566** | **415,250** | **3** |
|  | **ИТОГО по программе** |  |  | **8305,008** | **6785,191** | **1104,566** | **415,250** | **30** |

**Приложение №3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды**

**городского поселения г. Котово на 2018-2022 год»**

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского

поселения г. Котово включенных в Программу 2018-2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № двора по паспорту | Месторасположение дворовой территории | Площадь дворовой территории, кв. м | Виды работ |
|  | 2019 год |  |  |
| 7 | ул.Коммунистическая, д. 82 ул.Синельникова, д. 4 ул. Синельникова, д.6 ул.. Коммунистическая, д. 80 | 5400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
| 8 | ул.Коммунистическая, д. 72 ул.Коммунистическая, д. 74 ул.Коммунистическая, д. 76 ул..Коммунистическая, д. 78 ул. Разина, д. 14 | 5100 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
| 34 | ул. Свердлова, д. 16 ул. Свердлова, д. 18 ул. Свердлова, д. 20 ул. Свердлова, д. 24 ул. 60 лет ВЛКСМ | 9200 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
| 2 | ул. Свердлова, д. 28 ул. Победы, д. 33 | 2800 | Полный перечень минимальных работ, |
| 29 | ул.. Мира, д. 195а ул. Мира, д. 197а ул. Мира, д. 197 | 3100 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: парковка для машин. |
| 22 | ул. Пионера Лаврова, д.8  ул. Нефтяников, д.4 ул. Нефтяников, д. 2 ул. Мира, д. 177 | 3300 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
|  | 2020 год |  |  |
| 25 | ул. Губкина, д. 2 ул. Губкина, д. 4 ул.. Мира, д. 183 ул. Мира, д. 185 ул. Мира, д. 187 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 8600 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
| 6 | ул. Коммунистическая, д. 86  ул. Победы, д. 5 ул. Победы, д. 3 ул. Чапаева, д. 14 | 3400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |
| 5 | ул. Коммунистическая, д. 88 ул. Свердлова, д. 2 ул. Свердлова, д. 4 | 3500 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: парковка для машин. |
| 1 | ул. Свердлова, д. 29 ул. Свердлова, д. 26 ул. Свердлова, д. 30 а | 4800 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 4 | ул. Победы, д. 11 ул. Победы, д. 9 ул. Нефтяников, д. 7 | 4400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 14 | ул.. Мира, д. 169 ул. Мира, д. 167 ул. Мира, д. 165 ул. Чапаева, д. 4 ул. Чапаева, д. 6 ул. Чапаева, д. 8 | 4400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 20 | ул. Победы, д. 18 ул. Победы, д. 20 ул. Пионера Лаврова, д. 9 ул. Пионера Лаврова, д. 11 | 2500 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
|  | 2021год |  |  |
| 23 | ул.. Мира, д. 179 ул. Мира, д. 181 ул. Пионера Лаврова, д. 10 ул. Губкина, д. 1 | 2800 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 17 | ул. Пионера Лаврова, д. 2 ул. Пионера Лаврова, д. 4 ул. Пионера Лаврова, д. 6 ул. Нефтяников, д. 3 ул. Школьная, д. 4 | 4100 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 24 | ул. Губкина, д. 10 ул. Победы, д. 26 ул. Победы, д. 28 ул. Победы, д. 30 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1600 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 26 | ул. Победы, д. 32 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 5200 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 27 | ул.. Мира, д. 191 ул. Мира, д. 193 ул. Мира, д. 195 | 2500 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 28 | ул. Победы, д. 36 ул. Победы, д. 38 ул. Победы, д. 40 ул. Победы, д. 42 ул. Победы, д. 46 | 7200 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 30 | ул.. Мира, д. 199/1 ул. Мира, д. 199/2 ул. Чернышевского, д. 16 ул.. Мира, д. 203/1 ул. Мира, д. 203/2 ул. Мира, д. 201 ул. Мира, д. 205а | 4500 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
|  | 2022 год |  |  |
| 12 | ул. Разина, д. 6 ул. Мира, д. 147 ул. Мира, д. 149 | 4600 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 13 | ул.. Мира, д. 159 ул. Мира, д. 161 ул. Мира, д. 163 ул. Чапаева, д. 1 | 3500 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 15 | ул. Победы, д. 2 ул. Победы, д. 4 ул. Победы, д. 6 ул. Победы, д. 8 ул. Победы, д. 10 | 3300 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 16 | ул. Победы, д. 12 ул. Школьная, д. 8 ул. Школьная, д. 6 ул. Пионера Лаврова, д. 3 | 2600 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 19 | ул. Победы, д. 14 ул. Победы, д. 16 ул. Пионера Лаврова, д. 5 | 1800 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 21 | ул. Победы, д. 22 ул. Победы, д. 24 ул. Пионера Лаврова, д.15  ул. Пионера Лаврова, д. 17 | 3400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский комплекс, парковка для машин. |
| 11 | ул. Разина, д. 8 ул. Разина, д. 10 ул. Разина, д. 12 ул. Мира, д. 151 ул. Мира, д. 155 | 8400 | Полный перечень минимальных работ, дополнительный перечень: детский игровой комплекс, парковка для машин. |