

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 января 2021г. № 17

**О разработке Схемы теплоснабжения городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом   
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области **постановляет:**

1. Разработать Схему теплоснабжениягородского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской областина 2022г. (далее Схема теплоснабжения).
2. Утвердить график мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения (приложение №1).
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения (приложение №2).
4. Разместить на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения.
5. Рабочей группе по разработке Схемы теплоснабжения обеспечить сбор исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения, для предоставления информации разработчикам схемы теплоснабжения, по их запросам.
6. Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения г. Котово от 13.11.2014 №567 «О утверждении схемы теплоснабжения, определение единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, в порядке установленном Уставом городского поселения г. Котово и подлежит размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово - котово34.рф.

Глава городского поселения г. Котово В.В. Голосов

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 20.01. 2021г № 17.

**График мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения разработки схемы теплоснабжения  на сайте администрации городского поселения  г. Котово; | до 25.01.2021г. |
| 2 | Прием предложений от теплоснабжающих и тепловых организаций и иных лиц по разработки схемы теплоснабжения. | до 08.03.2021г. |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения г. Котово проекта разработки схемы теплоснабжения | 12.03.2021г. |
| 4 | Рассмотрение проекта разработки схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений | до 12.04.2021г. |
| 5 | Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования городского поселения г. Котово | 13.04.2021г. |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения муниципального образования городского поселения г. Котово» | 20.04.2021г. |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения муниципального образования городского поселения г. Котово | 22.04.2021г. |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний | 26.04.2021г. |
| 9 | Утверждение разработанной на 2021 год Схемы теплоснабжения  городского поселения  г. Котово | Не позднее  28.04.2021г. |
| 10 | Размещение утвержденной на 2021 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | не позднее 07.05.2021г. |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 20.01. 2021г № 17.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке схемы**

**теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Председатель рабочей группы** | |
| 1 | Голосов Василий Васильевич | Глава городского поселения г. Котово |
|  | **Заместитель председателя рабочей группы** | |
| 2 | Глущенко  Юрий Борисович | Начальник отдела архитектуры и земельных отношений администрации городского поселения г. Котово |
|  | **Секретарь рабочей группы** | |
| 3 | Супрун  Ирина Ивановна | Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
|  | **Члены рабочей группы:** | |
| 4 | Овчелупов Анатолий Михайлович | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Котовского муниципального района (по согласованию) |
| 5 | Полицеймако  Ирина Николаевна | Консультант архитектурно - строительного отдела администрации Котовского муниципального района Волгоградской области (по согласованию) |
| 6 | Смолянский  Дмитрий Александрович | Начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского муниципального района Волгоградской области (по согласованию) |
| 7 | Штремель Анатолий Александрович | Исполнительный директор по общим вопросам  МУП «Водоканал» |