

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 июля 2021 г. № 436**

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения г.Котово от 22.08.2018 № 461 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2030 годы»**

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 8 статьи 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,Генеральным планом городского поселения г. Котово, утвержденным решением Котовской городской Думой от 03.12.2009 № 374/52, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации городского поселения г. Котово, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения г.Котово от 22.12.2014 № 647, в целях реализации мер по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, администрация городского поселения г. Котово постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2030 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения г. Котово от 22.08.2018 № 461 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 5 паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2030 годы» «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» в части пункта «Мероприятия по развитию сети дорог» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Местонахождение организации мероприятия | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | | | Финансирование  (сумма, из какого бюджета) | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | | ул. Лапшинская  (от моста) | |  | | | 1,1 | 5,1 | |  | |
| ул. Котовская  ул. Кооперативная | |  | | | 2,7 |  | |  | |
| ул. Кирова  ул. Лапшинская | |  | | | 7,7 |  | |  | |
| ул. Дзержинского | |  | | | 1,7 | 6,8 | |  | |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | | ул. Ким | |  | | | 0,07 |  | |  | |
| ул. Дачная | |  | | | 0,37 |  | |  | |
| ул. Победы, 33 | |  | | | 0,20 |  | |  | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | | ул. Ким  (от ул. Мира до остановки по ул. Юбилейной) | |  | | | 1,5 |  | | |  |
| ул. Победы  (от перекрестка с ул. Губкина до ул. Чернышевского) | |  | | | 5.6 |  | | |  |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | | ул. Чернышевского  (от ул. Мира до ул. Победы) | |  | | | 1,5 | |  | |  |
| ул. Коммунистическая (от ул. Чапаева до ул. Строительная) | |  | | | 2,5 | |  | |  |
| ул. Дачная | |  | | | 0,3 | | 25 | |  |
| 2022 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | | ул. Чапаева  (от ул. Коммунистической до ЦРБ) | |  | | | 2,85 | |  | |  |
|  | | ул. Разина  (от ул. Мира до ул. Коммунистическая) | |  | | | 3,65 | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | | ул. Чапаева  нечётная сторона  (от ул. Мира до ул. Победы) | |  | | | 0,2 | |  | |  |
| ул.Нефтяников  (от ул.Победы до ул. Свердлова) | |  | | | 0,28 | |  | |  |
| ул. Школьная  (нечет. сторона) | |  | | | 0,68 | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | | ул. Некрицухина | |  | | | 0,4 | |  | |  |
| ул. Терешковой  (от ул. Островского) | |  | | | 0,19 | |  | |  |
| 2023 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | ул. 60 лет ВЛКСМ  (от ул. Мира до ул. Победа) | | |  | | 2,8 | | |  | |  |
| ул. Зеленая  (от ул. Ангарская до ул. Пархоменко) | | |  | | 12,8 | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул.Проломная  (от ул.Ленина до конца) | | |  | | 0,21 | | |  | |  |
| ул. Шевченко  (от ул. Юбилейной до ул. Мира) | | |  | | 0,28 | | |  | |  |
| ул. Панфилова | | |  | | 0,2 | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | ул. Дзержинского | | |  | | 2,0 | | |  | |  |
| ул. Котовская | | |  | | 0,66 | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул.Мира  (нечётная сторона от ул.60 лет ВЛКСМ до ул.Разина) | | |  | | 4,0 | | |  | |  |
| 2024 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | от ул. Мира до ул. Победы (в районе д/сада №10) | |  | | 2,2 | | | |  | |  |
| ул. Кирова | |  | | 2,24 | | | |  | |  |
|  | ул. Кооперативная | |  | | 3,2 | | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул.Луговая  (от ул. Калинина) | |  | | 0,32 | | | |  | |  |
| ул.Гайдара  (от ул. Строительная  до ул.Разина) | |  | | 0,18 | | | |  | |  |
| Ремонт тротуара с твердым покрытием (брусчатка) | ул.Мирачётная сторона (от "ДК" до ул. Чапаева) | |  | | 0,8 | | | |  | |  |
| Строительство тротуара с твердым покрытием (брусчатка) | ул. Мира  (от ул. Чапаева до ул. Разина) | |  | | 1,4 | | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием | ул. Мира  (от ул.Разина  до ул.Котовская) | |  | | 1,3 | | | |  | |  |
| ул.Мира  (от ул. Котовская до ул.Матросова) | |  | | 1,6 | | | |  | |  |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | ул. Нефтяников | |  | | 12,7 | | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул.Синельникова  (от ул. Коммунист. до ул.Дачной) | |  | | 0,22 | | | |  | |  |
| пер. Сенной  (от ул. Заречная до ул. Садовой) | |  | | 0,23 | | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | ул.Мира  (от ул.Матросова до ЗАО "Гарантия") | |  | | 0,5 | | | |  | |  |
| ул.Ленина  (от ул.Разина до ул. Котовская) | |  | | 1,7 | | | |  | |  |
| ул.Ленина  (от пер.Октябрьский до ул. Степной) | |  | | 3,0 | | | |  | |  |
| ул. Мира  (от ул. Ким до остановки Почта) | |  | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул.Ленина  (от пер.Октябрьский  до универмага) | |  | | 0,8 | | | |  | |  |
| 2026 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | ул. Тополиная  (от ул. Чапаева до пер. Тверской) | |  | | 6,3 | | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул. Гагарина  (от ул. Островского до ул. Ким) | |  | | 0,3 | | | |  | |  |
| ул. Островского  (от ул. Терешковой) | |  | | 0,16 | | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул. Некрицухина | |  | | 1,4 | | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | пер.Октябрьский  (от ул.Коммунистическая до ул. Октябрьской) | |  | | 0,3 | | | |  | |  |
| ул. Мира  (от ул. 60 лет ВЛКСМ до ж/д. 191 включительно) | |  | | 1,3 | | | |  | |  |
| ул. 60 лет ВЛКСМ | |  | | 1,3 | | | |  | |  |
| 2027 | | | | | | | | | | | |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул. Новая  (от ул. Лесной) | |  | | 0,09 | | | |  | |  |
| ул. Овражная  (от ул. Калинина) | |  | | 0,6 | | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | ул. Пушкина | |  | | 0,9 | | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул. Разина чётная сторона | |  | | 2,2 | | | |  | |  |
| ул. Разина нечётная сторона | |  | | 0,6 | | | |  | |  |
| ул.Коммунистическая | |  | | 0,55 | | | |  | |  |
| 2028 | | | | | | | | | | | |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул. Северная | |  | | 0,26 | | | |  | |  |
| ул. Коммунистическая  (от ул. Народной до ул. Чернышевского) | |  | | 0,07 | | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул.Нефтяников  (от котельной до РОВД) | |  | | 1,8 | | | |  | |  |
| ул. Нефтяников (от ул.Свердлова до котельной УТТ) | |  | | 0,36 | | | |  | |  |
| ул.Чапаева  (от ул.Мира до моста) | |  | | 0,13 | | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | ул.Чапаева  (от моста до ул. Тополиной) | |  | | 1,35 | | | |  | |  |
| 2029 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | ул. Ленина  (от ул. Мира до ул. Степная) | |  | | 19,63 | | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул. Пионерская | |  | | 0,25 | | | |  | |  |
| ул. Украинская | |  | | 0,63 | | | |  | |  |
| Строительство тротуаров с твердым покрытием (брусчатка) | ул.Зелёная  (от СШ № 4 до ул. Мичурина) | |  | | 0,68 | | | |  | |  |
| Реконструкция тротуаров с твердым покрытием (асфальт) | ул. Мира  (от ул. Ангарская до ул. Зелёная) | |  | | 0,58 | | | |  | |  |
| 2030 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дорожного покрытия (асфальтное покрытие) | ул. Чернышевского | |  | | 3,64 | | | |  | |  |
| Восстановление грунтовых дорог (отсыпка щебнем) | ул. Южная | |  | | 0,15 | | | |  | |  |
| ул. Колхозная | |  | | 0,18 | | | |  | |  |

Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.

Обоснование затрат по мероприятиям программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Всего (млн.руб.) | Срок исполнения |
| Местный бюджет | 35,5 | 2021-2023 |
| Областной бюджет | 25 | 2021-2023 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, в порядке, установленном Уставом городского поселения г. Котово и подлежит размещению на сайте администрации городского поселения г. Котово (котово34.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово В.В. Голосов